﻿# Propuesta Técnica y Arquitectura Operativa · MES Tombstone Hats (MVP)

Estrategia de Digitalización y Control de Manufactura · Uanify

Documento de Especificación de Alcance, Procesos de Piso y Modelo Operativo.

Versión Oficial: `v2.44.0` Fecha: 7 de Octubre de 2026 Cliente: Tombstone Hats (San Francisco del Rincón, Guanajuato) Dirección y Validación: Edmundo González / Ing. Carlos Ortiz Líder de Proyecto: Andrés Villanueva (Uanify)

1. Resumen Ejecutivo y Enfoque Estratégico ($0 Costo en Licenciamiento Externo)

La presente propuesta define la arquitectura, flujos operativos y alcance funcional del Sistema MES (Manufacturing Execution System) para Tombstone Hats, diseñado bajo el estándar industrial del Clúster Sombrerero de San Francisco del Rincón.

El sistema está enfocado en resolver las dos necesidades críticas de planta:

1. Conocer el avance real de la orden de producción vs. lo programado.

2. Visualizar el inventario en proceso (WIP) actual por almacén intermedio (dónde se encuentran físicamente los sombreros en tiempo real).

Directrices Rectoras de la Estrategia (Solo 2 Opciones):

?  Opción A (Recomendada): Sistema MES Integral con enlace nativo a Microsoft SQL Server de CONTPAQi Comercial 11, trazabilidad por códigos QR en tarjetas viajeras y monitoreo de WIP por almacén intermedio. Operado en tablets/pantallas táctiles utilizando la cámara integrada del dispositivo.

?  Opción B (Con Hardware de Escaneo): Todo el alcance de la Opción A, complementado con kits de lectores ópticos industriales 2D (código QR) vía USB/Bluetooth en modo emulación teclado (HID) montados en estaciones clave para acelerar el escaneo continuo.

2. Ingesta de Órdenes, Creación de Lotes e Impresión de Tarjetas

1. Emisión de Tarjetas Directa en Planta:

?  El Ingeniero Admin consulta en el MES la orden proveniente de CONTPAQi Comercial.

?  Asigna manualmente la cantidad de lotes madre (base 60 pzas) y sublotes (15 pzas) conforme a la programación.

?  Desde la misma pantalla genera e imprime las tarjetas viajeras oficiales con sus códigos QR en hojas tamaño carta estándar de oficina para recortar e introducirlas en fundas plásticas cosidas.

2. Fraccionamiento en Rampa (D-05):

?  El supervisor recoge en Ingeniería el juego de tarjetas de sublote. En Rampa se realiza el cambio físico; la Tarjeta Madre original se archiva en la mesa de rampa como bitácora y control histórico.

3. Escaneo de Avance:

?  Se realiza AL SALIR del departamento por el usuario/supervisor que concluye el proceso al depositar en el almacén intermedio.

3. Gestión de Calidad, Piezas de Segunda y Reprocesos

1. Estructura de Calidad y Decisión:

?  Inspector de Calidad: Valida físicamente las piezas en los filtros oficiales y registra en sistema: Aprobar o Rechazar.

?  Resolución de Rechazos (Supervisor / Ingeniero): Ante una no conformidad, el Supervisor o Ingeniero dictamina en pantalla:

?  Reproceso: Selecciona manualmente en el sistema a qué estación o proceso anterior debe regresar el lote para ser corregido.

?  Segunda: El lote principal no se detiene; se captura la cantidad de piezas separadas y su causa raíz.

?  Merma: Registro de piezas descartadas definitivamente con su causa de falla.

2. Alcance de Mermas y Segundas en MVP:

?  Registro obligatorio del número de piezas y la Causa Raíz (ej. poro en lienzo, mancha de tinta, quemadura de vapor).

?  Estrictamente Captura y Registro Histórico: Consulta y trazabilidad para KPIs. No se incluye recosteo contable automático ni facturación especial en esta fase.

4. Módulo de Destajo y Bitácora de Paros Productivos

1. Pre-nómina Semanal a Destajo:

?  Cálculo automático del acumulado de piezas concluidas por operador conforme a la tarifa fija asignada ($/pza).

?  Generación de Pre-reporte de corte los viernes con función obligatoria de exportación nativa a Microsoft Excel para conciliación administrativa.

2. Bitácora de Paros Productivos:

?  Panel táctil con botones rápidos para registro de paro operativo: Estación/Máquina, operador, hora inicio, hora fin y motivo general.

?  Mapeo y registro histórico: Consulta de paros para análisis de disponibilidad. Criterios de minutos mínimos y motivos exactos por afinar con el cliente.

5. Subensambles (Tafiletes y Toquillas) y Ficha Técnica con Foto

1. Semáforo de Buffer en Adorno:

?  Tafiletes y Toquillas alimentan a Adorno como buffers independientes según la orden de producción.

?  La terminal de Adorno despliega un semáforo de disponibilidad por talla y modelo para evitar cuellos de botella.

2. Ficha Técnica Visual:

?  En Adorno e Inspección Final se muestra en pantalla la fotografía autorizada del sombrero terminado para confrontar físicamente armado, color, toquilla y herraje contra la muestra oficial.

6. Módulo Puente CONTPAQi Comercial 11 (Arquitectura SQL Server Validada)

Tras la reunión de validación técnica con la Ing. Lupita López (Soporte CONTPAQi) y Edmundo Quezada, se definieron los lineamientos definitivos para la conexión:

graph TD subgraph MES_TOMBSTONE["Tombstone MES (Piso de Producción)"] VALE[Vale de Salida / Lote Concluido\nRef: Folio Lote MES] MP_CONS[Consumo Real de Materia Prima\nLienzo, Tafilete, Herrajes] end subgraph SQL_BRIDGE["Microservicio Puente SQL Server (Local / Red Planta)"] SP_IN[Stored Procedure:\nIngreso Producto Terminado] SP_OUT[Stored Procedure:\nDescarga de Materia Prima] V_CAT[Vistas SQL de Catálogos:\nFamilias PIEL001, TEL001, SAT] end subgraph CONTPAQI_DBS["CONTPAQi Comercial 11.3.1 (Microsoft SQL Server)"] DB_INT[(BD Empresa Interna / Fiscal)] end VALE -->¦Dispara¦ SP_IN MP_CONS -->¦Descarga¦ SP_OUT SP_IN --> DB_INT SP_OUT --> DB_INT V_CAT -.->¦Sincroniza Códigos¦ MES_TOMBSTONE

Acuerdos Técnicos y Ventajas Estratégicas:

1. Acceso Nativo Vía Microsoft SQL Server ($0 Costo en Licencias Adicionales):

?  No se utiliza el SDK de CONTPAQi.

?  Se trabaja mediante Vistas y Procedimientos Almacenados (Stored Procedures) directamente sobre el motor SQL Server.

?  Cero costo de licenciamiento: La conexión a nivel SQL no consume usuarios concurrentes de la licencia de CONTPAQi Comercial.

2. Manejo de Lotes Desacoplado:

?  Como CONTPAQi no opera con trazabilidad de lotes nativa, el MES inyecta el producto terminado insertando el Folio del Lote del MES en el campo de referencia/observaciones de la partida.

3. Catálogo de Materiales Estructurado:

?  Clasificación por Familias + Consecutivo único (ej. `PIEL001` = Sintético Poring, `TEL001` = Fieltro).

?  Trazabilidad de origen ligada al Folio de Factura del Proveedor.

7. Perfiles de Acceso (3 Roles)

1. Ingeniero (Admin Mayor): Acceso total. Administración de órdenes, creación y partición de lotes, impresión de tarjetas viajeras, configuración de rutas, almacenes y usuarios. (Dirección General opera con perfil Ingeniero Admin para consulta y auditoría total).

2. Supervisor de Planta: Consulta de WIP de sus almacenes asignados, registro de depósito de lotes, Modo Rampa, captura de paros de máquina y resolución de reprocesos.

3. Inspector de Calidad: Acceso exclusivo a los filtros de calidad para aprobar o rechazar lotes.

8. Infraestructura, Conectividad y Póliza de Mantenimiento

1. Conectividad 100% En Línea (Sin Modo Offline):

?  El sistema requiere red Wi-Fi estable y continua en las zonas de trabajo de la nave para actualización inmediata del WIP.

2. Administración de Infraestructura por Uanify:

?  Uanify aloja y administra el servidor de aplicaciones, la base de datos principal y el microservicio puente SQL local.

3. Póliza de Mantenimiento y Operación Continua:

?  Incluye: Respaldos diarios automáticos, monitoreo de disponibilidad, optimización y mantenimiento del microservicio SQL Server CONTPAQi, y soporte técnico continuo.

?  Operación si no se contrata póliza: Si el cliente opta por operar de forma autónoma, se le entregan los instaladores y base de datos local, cesando los servicios administrados de respaldo y soporte de Uanify.

9. Metodología de Entrega y Cronograma (12 Semanas Totales)

| Fase | Duración | Actividades Clave |
| --- | --- | --- |
| **Fase 1: Desarrollo e Integraciones** | 8 semanas | Construcción de módulos, vistas de almacén, terminal QR y puente SQL CONTPAQi. |
| **Fase 2: Pruebas UAT en Planta** | 1 semana | Despliegue en piso, pruebas con usuarios reales y validación de tarjetas viajeras. |
| **Fase 3: Refinamiento y Ajustes** | 2 semanas | Ajustes de ergonomía táctil, afinación de vistas y validación de descargas SQL. |
| **Fase 4: Pruebas Finales y Go-Live** | 1 semana | Puesta en marcha oficial en nave industrial y arranque productivo. |
| **TOTAL** | **12 semanas** | **Entrega formal del sistema en piso.** |

Garantía Post-Arranque: 5 semanas de soporte correctivo directo a partir del Go-Live formal en planta.

10. Modelo Comercial e Inversión

1. Desarrollo del Sistema MES (12 semanas):

?  Rango de Inversión: [Pendiente de definir tras aprobación de módulos y diagramas de flujo]

2. Hardware de Piso (Opción B):

?  Cotización de lectores ópticos 2D industriales y accesorios según estaciones requeridas.

3. Póliza de Mantenimiento y Soporte Continuo:

?  Cuota mensual administrada: Respaldos, monitoreo de servidor, afinación de enlace SQL y soporte a incidencias.

11. Supuestos y Exclusiones del MVP

Supuestos Obligatorios:

1. Red local Wi-Fi con cobertura estable y continua en los puntos de almacén y calidad de la nave.

2. Servidor de CONTPAQi Comercial accesible en red local con credenciales a Microsoft SQL Server.

3. Impresora láser de oficina funcional para impresión de tarjetas en papel carta estándar.

Exclusiones Explícitas del Alcance:

1. Modo Offline: No se contempla almacenamiento en desconexión.

2. Algoritmos automáticos de optimización de corte o loteo: La partición la define el usuario.

3. Kárdex contable valorizado: Se entrega bitácora física de movimientos por lote; la contabilidad de costos permanece en CONTPAQi.

4. Pantallas Smart TV / Andon en vigas: La visualización se concentra en tablets y PCs.

5. Sensores IoT / Telemetría física en prensas: El registro de paros es por captura manual táctil.